## Slide 1: Agile vs. Plan-driven

## Slide 2: Why should you learn this?
Some history
  Software crisis (1968)
  Chaos report (Standish group: since 1994, every 1-2 years)
  Similar reports (e.g. recent study by Forrester)
  Too many software projects (still) fail!
Success factors:
  End-user involvement, Top-Management support, clear requirements
Failure factors:
  No End-user involvement, unclear and incomplete requirements, high number of requirements changes
Software Engineering: Systematic / repeatable approaches to build software.

## Slide 3: Waterfall model [Royce]
Iterations not confined to successive steps
Royce, 1970: http://www.cs.umd.edu/class/spring2003/cmsc838p/Process/waterfall.pdf
Notes: Nur die Schritte in der Mitte werden oft als „das Wasserfallmodell“ bezeichnet. Mit leicht veränderten Bezeichnungen, mal ein Schritt mehr oder weniger. Die Pfeile stehen wohl für das herabfließende Wasser.
Man kann die Schritte als Phasen begreifen, das bedeutet: Wenn der Entwurf einmal begonnen hat, gibt es kein Zurück mehr.
Das ist aber allenfalls für die Abrechnung sinnvoll. Handlungsleitender ist eine Interpretation der Schritte als „Aktivitäten“. Diese Interpretation erlaubt es nach einer Zeit des „Entwerfens“ zum „Analysieren“ zurückkehren – man wird ja beim Entwerfen oft geradezu dazu gedrängt.
Schon der Autor Royce des Wasserfall-Papers hatte viele Rücksprünge vorgesehen (blau, grün).

## Slide 4: The “unknown” part of the waterfall
Notes: Auf nicht einmal zehn Seiten, auf denen das Wasserfallmodell beschrieben wurde, hat Royce, ausgehend vom simplen Kern, zahlreiche Erweiterungen formuliert und damit schon viele moderne Prozessideen vorweggenommen.
Jede Farbe verdeckt einen Aspekt, den man vergessen würde, wenn man nur den simplen Kern (unverdeckt) verwendet. Dieser wird zwar mit „dem Wasserfallmodell“ oft gemeint, aber das war schon zur Zeit seiner Veröffentlichung eine grobe Verkürzung.
Blau: Rücksprünge und Iterationen
Pink: „build one to throw away“ (Prototypen)
Gelb: Dokumente
Orange: Prüfungen

## Slide 5: Waterfall Model
Phases
  Requirements analysis and definition
  System and software design
  Implementation and unit testing
  Integration and system testing
  Operation and maintenance
Main principle: One phase has to be completed before the next phase can be started
Changes are hard due to implied dependencies between artifacts from different phases

## Slide 6: Waterfall Model
Restrictions
  Customer’s change requests cannot be adapted easily by the ongoing development process
  The process should only be applied when requirements are pretty complete, well understood by all stakeholders (customer, project manager, developers, testers, …), and changes are not expected
  Only a few projects fulfill all these preconditions at the beginning
  Waterfall model is used for large engineering projects, which might be spread over several development sites

## Slide 7: V-Model
Specification
Analysis
Design
Implementation
System Test
Integration Test
Module Test
Test cases
Test cases
Test cases

## Slide 8: V-Model
Applicability
  Automotive industry
  Governmental projects
  Hierarchical development projects with subcontractors
  Large engineering projects which are spread over several development sites
Restrictions
  Change requests due to modified requirements could not be adapted easily
  Sequential development
  Tayloring only possible with V-Model XT

## Slide 9: Das Spannungsfeld
Reife Verfahren
diszipliniertes Vorgehen
Gutes Reaktionsvermögen
schnell und flexibel
Passgenauigkeit der Hilfsmittel
(Checklisten, Templates, Vorgaben) wenig Overhead
Bedarf und Prioritäten
sind verschieden
wo liegt der größte
„Grenznutzen“
für eine Firma/ein Projekt?
Verbesserung in einem Bereich
ohne zu viel Verschlechterung im anderen
Notes: Die Metapher der Schiffe sagt:
Verschiedene Ziele ziehen in unterschiedliche Richtung. Mit einem schweren Boot kann man in schwerer See besser bestehen, aber das Steinhuder Meer nicht sinnvoll überqueren. Genau umgekehrt ist es mit einem wendigen Segelboot.
Dazwischen liegen die Hilfsmittel: Man hat zunächst versucht, durch bessere Anpassung einzelner Hilfsmittel die Behäbigkeit des Panzerkreuzers zu kompensieren. Das gelingt aber nur bis zu einem gewissen Maß. Die agilen Methoden setzen dem ein ganz anderes Konzept gegenüber.
Die Länge der Pfeile zeigt ein Beispiel, wie heutzutage viele Firmen aufgestellt sind: Relativ reife Projekte (wenn sie einige Jahre CMM hinter sich haben), die Hilfsmittel sind gut angepasst, es gibt Vorlagen und Templates. In der Flexibilität hat man noch Schwächen. Weil sie ständig mit undiszipliniertem Chaos verwechselt wird, haben viele Firmen Vorbehalten. Auf Dauer wäre das eine Wettbewerbsschwäche.

## Slide 10: Probleme in heutigen Projekten
Software-Projekte
Qualität
und
Wartbarkeit
?
Viele späte
Änderungen
Schnellere
Release-Zyklen
Kürzere
time-to-market

## Slide 11: Projektmanagement einmal anders: agil
Beobachtung: Planung hat ihre Grenzen
Daher nur nächste Schritte genau planen, spätere nur grob
Voraussetzung: Ständige Fortschrittskontrolle und Feedback
Beispiel für agiles „Mikromanagement“: SCRUM
Fester Plan
veränderte Anforderungen
Plan
ändert
sich
Plan passt sich oft an
Notes: Die Kurven sollen zeigen: Wenn sich Anforderungen ändern (blau), dann kann man mit einem von vornherein detailliert geplanten Projekt (roter gerader Pfeil) nicht so genau die endgültigen Anforderungen treffen wie mit einem Projekt, das öfter einmal innehält und seine Ausrichtung anpasst. Im Prinzip trifft man umso genauer, je öfter man durch Feedback kontrolliert, ob der eigene und der derzeit gewünschte Kurs noch zusammenpassen.
Freilich: Richtungsänderungen kosten auch Zeit und Aufwand.

## Slide 12: Projektplan (klassisch) nach IEEE Std 729-1983
Legt „6w“ fest
  Was getan wird
  warum
  für wieviel Geld
  von wem
  wann
  womit (Entwicklungs- und Management-Hilfsmittel und -Techniken)
Zu klären
  Zuständigkeiten des Projektleiters
  Erkennbar nötige Maßnahmen
  Erwartete Resultate
    detaillierter Lieferumfang: Programme, Dokumentation, Leistungen
      für Dokum.: Inhaltsverzeichnis, Leserkreis, Detaillierung
    Idealerweise mit Abnahmekriterien, auch für Dokumente
Notes: Ebenso der Projektplan: ein wichtiges Dokument, oft in Lehrbüchern übergangen.

## Slide 13: Das Agile Manifest
Manifesto for Agile Software Development
We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:
Individuals and interactions over processes and tools Working software over comprehensive documentation Customer collaboration over contract negotiation Responding to change over following a plan
That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.
Kent Beck Mike Beedle Arie van Bennekum Alistair Cockburn Ward Cunningham Martin Fowler | James Grenning Jim Highsmith Andrew Hunt Ron Jeffries Jon Kern Brian Marick | Robert C. Martin Steve Mellor Ken Schwaber Jeff Sutherland Dave Thomas
© 2001, the above authors this declaration may be freely copied in any form, but only in its entirety through this notice.

## Slide 14: Was ist agil? Struktur agiler Methoden Prinzip
Grundwerte
„change over plan“
Prinzipien
Praktiken
(Umsetzung, sehr bekannt)
Höchste Priorität: Kundenzufriedenheit
  frühe und häufig laufende Software
Einfachheit
  unnötige Arbeit vermeiden
Auch späte Änderungen willkommen
  bedeuten Verbesserungen für den Kunden
...
Direkte Mensch-zu-Mensch Kommunikation
  Beste Möglichkeit zum Informationsaustausch
Regelmäßige Überprüfung und Verbesserung der eigenen Effektivität
  Feedback auf mehreren Ebenen
Notes: Unter den Werten sind die Prinzipien angesiedelt. Eingangs waren schon einige aufgeführt, hier sieht man eine Auswahl. Prinzipien sagen schon konkreter, wodurch man die Werte umsetzen will.

## Slide 15: Praktiken von „eXtreme Programming“
Architektur
„Prozesse“
Test
On-site Customer
40 hour week
Acceptance Testing
Planning Game
Metaphor
Refactoring
Simple Design
Pair Programming
Unit Testing
Short Releases
Continuous Integration
Coding Standards
Collective Ownership
Praktiken
  Verstärken sich gegenseitig
  Zusammenspiel von Prozess, Testen und Architekturfragen

## Slide 16: Abläufe in XP (Prozesse) auf Basis der Praktiken
Small
Releases
next iteration
new user stories
Concept
Acceptance
Tests
test scenarios
reqs.
Iteration
release
plan
Ca. 2-3 Wochen
Frei nach J. Donovan Wells, Copyright 2000
Viele Praktiken sind
hier nicht explizit zu
sehen!
estimates
Spike
(“Prototyp”)
Release
Planning
System
Metaphor
User Stories
Notes: XP sollte man nicht hauptsächlich mit einem Prozess assoziieren.
Eigentlich besteht XP aus vielen Praktiken und einer Überzeugung, die sie zu einem Gesamtvorgehen verbindet.
Wenn man aber die Vorgehensweisen anhand von Abläufen vergleichen will, kann man das obige nehmen. User Stories sind die eigentliche Quelle von Anforderungen. Man versucht, in der Metaphor ein gutes Bild für das gewünschte System zu finden, damit man sich im Zweifel daran orientieren kann. Das ähnelt also auch Anforderungen. Die Spikes (Laborprototypen) tragen auch zum Klären der Anforderungen bei. Nach jeder Iteration wird geprüft, wie nahe man den Akzeptanztests schon gekommen ist. Diese sind nicht mit den normalen Entwicklertests zu verwechseln; sie müssen ja immer zu 100% erfüllt sein.
Bemerkenswert ist, dass so ein Release nur wenige Wochen dauert.

## Slide 18: How much planning does a project need? Inspired by Barry Boehm
Fine grained Contracts
++ clear basis for work
+ financial security
- - very high effort
- - Changes very hard to achieve
Notes: Dieses Argument stammt von Barry Boehm; ich habe es auf den nächsten Folien visuell aufbereitet um das Spektrum zu zeigen.
Jeder Punkt auf dem Spektrum hat Vor- und Nachteile und man muss im Grunde genommen für jedes Projekt die geeignete Vorausschau finden.
Die Frage ist ja: wie weit voraus plant man im Projekt?

## Slide 19: How much planning does a project need? Inspired by Barry Boehm
ad hoc
+ low planning effort
+ individual freedom
- - result hard to anticipate
- - depending on “Hero”
Fine grained Contracts
Notes: Ad hoc ist nicht wünschswert: Wer nur auf Zuruf arbeitet und sich allein von den aktuellen Zurufen steuern lässt, verfolgt selbst keine Linie und kann auch nicht abschätzen, wie lange er für eine Aufgabe brauchen wird.

## Slide 20: How much planning does a project need? Inspired by Barry Boehm
Milestone & Plan Driven
+ long term predictions
+ good status control
- - Changes difficult
- - unrealistic assumptions
hard to eliminate
Fine grained
Contracts
ad hoc
Notes: Hier werden keine Verträge abgeschlossen, oder jedenfalls nicht über jedes Detail auf längere Frist. Dennoch gibt es langfristige, detaillierte Pläne, die man aktualisieren und ändern muss.

## Slide 21: How much planning does a project need? Inspired by Barry Boehm
Milestone and Risk Driven
++ active
+ Partial results early
- Hard: long-term planning
- Relatively high effort
Fine grained
Contracts
ad hoc
Milestone &
Plan Driven
Notes: Schon im Spiralmodell weiß man nicht mehr, wie viele Iterationen nötig werden und was genau in welcher Iteration bearbeitet wird. Insgesamt gibt es also keine so langfristige Planung.

## Slide 22: How much planning does a project need? Inspired by Barry Boehm
eXtreme Programming
+ Early core results
++ Changes unproblematic
- Hard to do in large projects
- Relies on self-discipline
Fine grained
Contracts
ad hoc
Milestone &
Plan Driven
Milestone and Risk Driven
Notes: Mit XP sind wir am kurzfristig-planenden Ende der agilen Methoden. Andere, so wie FDD oder Crystal, planen zum Teil schon länger, sind aber immer noch agil.

## Slide 23: Just enough planning Inspired by Barry Boehm
Agile Methods
Fine grained
Contracts
ad hoc
Milestone &
Plan Driven
Milestone and Risk Driven
eXtreme Programming
Agile Example: SCRUM
+ midterm planning
+ quick reaction
- Relies on team qualification
- End-product not specified
Daily SCRUM
+ SPRINT
Notes: Ein weiteres Beispiel, hier durch die Football-Spieler symbolisiert, ist SCRUM. Die Bezeichnung entspricht „huddle“, dem Köpfe-Zusammenstecken vor dem nächsten Spielzug.

## Slide 24: Prinzip und Denkweise von Agilen Methoden
nach Frühauf,
Conquest 2001

## Slide 25: Aufgabe: Agile Methoden einführen (=Praxis)
Wie würden Sie
  als Abteilungsleiter
  In der Software-Wartung
  als Auftraggeber
sich fühlen, wenn jemand „agil“ vorschlägt?
Aber Achtung!
  es gibt viele Vorwände und Ausreden
  und einige „echte Knackpunkte“, die immer wieder auftreten!
Wer Agile Methoden anbietet, muss die Knackpunkte ernst nehmen!
Notes: Wenn Sie eine agile Methode einführen sollen, sollten Sie sich zuerst einmal in die Position Ihrer Gegenüber versetzen: was hören und befürchten die, wenn sie agil hören?
Manche Dinge kann man als unsachlich vom Tisch wischen, aber auf die anderen muss man eingehen. Das sind die Knackpunkte, die gleich kommen.

## Slide 26: Agile Methoden in einer großen Firma?
eBusiness?
Bank?
Vertrieb?
Sicherheits-relevante
Software?
Interne Geschäfts- prozesse?
WebAnwendungen?
?
Business Processes
Embedded Software
Vorentwicklung?
Forschung?
(Serien-) Entwicklung?
Angelehnt an Schneider, K. (2003): SQM congress 2003, Köln, SQS
Notes: Es gibt ja verschiedene Arten von Software.
Für welche würden sich agile Methoden anbieten?
Im Prinzip für alle, bei denen es um Business Processes geht.
Embedded Software liegt nicht so nahe, weil hier immer HW mitentwickelt werden muss. Damit kommt man kaum in so kurze Releasezyklen.
Sicherheitskritische SW wird man nicht als erstes angehen. Nicht so sehr, weil agile Methoden nicht die Qualität schaffen könnten. Aber in agilen Methoden ist es nicht üblich, die Qualität nachzuweisen – aber genau das ist bei sicherheitskritischer Software gefordert.

## Slide 27: Implikationen Agiler Techniken (Beispiel hier: XP) „The heart of Agile Modeling is its practices“ Scott W. Ambler
Unit Test
Pair Programming
Planning Game,
Small Releases & Incremental Dev.
On-site customer
Sustainable Pace
Refactoring
Collective Code Ownership
Continuous Integration
Coding Standards
Simple Design
Notes: Wer als Entscheidungsträger von XP hört, der hat zunächst ein paar Bezeichnungen (für die Praktiken) vor Augen. Er/sie wird sich fragen, wie sich diese Praktiken auf die Firma auswirken.

## Slide 28: Gängige Einwände
Auf den ersten Blick ...
  „paarweises Arbeiten verschwendet Zeit“
  „unsere großen Systeme vertragen keine schnellen Releases!“
  „bei 35 Stunden pro Woche ist „sustainable pace“ kein Thema“
Bekannte Killerphrasen
sieht vielleicht so aus, aber ...
Ok, überlegenswert
Ernster zu nehmen
  „unsere Leute werden paarweises Arbeiten und collective ownership hassen!“
  „bei der Art von Systemen, die wir haben, ist refactoring/cont. integration/test first nicht möglich“
Generelle Anwürfe
  „das ist nichts Neues - 20 Jahre alt“
  „gerade bei uns geht das nicht“
  „wir machen das schon - wild Hacken, meine ich, hahaha!“
Erscheint als: Schneider, K. (2003):
SQM congress 2003, Köln, SQS
Notes: Dann kommt es schnell zu einigen Einwänden, die sehr häufig sind.
Nur die „ernster zu nehmenden“ muss man von Fall zu Fall prüfen; die anderen sind Kritikpunkte, die weder selbst sachlich sind noch eine sachlichen Entgegnung verdienen.
Die Killerphrasen sind Ausdrücke, die man immer wieder hört und die verschiedene Ansätze schon im Keim ersticken sollten. Hier ist man mit einer ernsten Standard-Erwiderung am besten beraten.

## Slide 29: Wirkliche Knackpunkte
Wie meinen Sie das?
- Sie implementieren, ohne genau zu wissen, was wir wollen?
- Sie verlangen einen Kundenvertreter ständig bei Ihnen vor Ort?
- Sie versuchen, Dokumentation „zu vermeiden“?
- Sie wollen sich die Arbeit „so einfach wie möglich machen“? Und QM?
Mal ehrlich!
Du fühlst Dich unwohl, weil
sich so viel auf einmal ändert.
Kannst Du den Überblick bewahren?
Oder würdest Du lieber auf die bewährte Weise scheitern,
als einen riskanten Erfolg?
Aus: Schneider, K. (2003): SQM congress 2003,
Köln, SQS
Notes: Aber diese Knackpunkte kann man nicht mit einem Standard-Satz abtun.
Sie treten immer wieder auf, wenn agile Methoden überlegt werden.
Auch das Gespenst, das den Entscheider verfolgt, lauert immer im Hintergrund: hinter all den Knackpunkten lauert die Angst vor dem Kontrollverlust.
Ebenso wie die Knackpunkte selbst ist auch diese Angst nicht unberechtigt. Es geht darum, sich für den jeweiligen Fall dazu etwas zu überlegen.
Auf den folgenden Folien finden sich einige Hinweise dazu; konkrete Lösungen müssen aber individuell gefunden werden.

## Slide 30: Was bekommen wir?
Wir schreiben ausführliche Spezifikationen - um zu wissen, was wir kriegen. Und jetzt?
Woher wissen wir, was wir im fünften Inkrement tun?
Wir kriegen nicht nach jedem Inkrement neues Geld!
Wir arbeiten mit Festpreisverträgen. Geht das hier auch?
Wieso sollten wir diesem agilen Auftragnehmer vertrauen?
Jetzt nicht mehr
  Spezifikationen sind zu aufwändig - und sie veralten, während man sie schreibt. Ja, Unsicherheit bleibt.
Wissen nicht, vermuten wir nur
  Masterplan machen - und ändern
  Und wir sind ja nicht dumm
Stimmt; gleich alles beantragen
Ja:
  Basieren auf Explorationsphase
  Um gute Domain-Beschreibung herum
  Einfache Änderungen ohne Vertragsänd.
Gute Erfahrung in Explo.-Phase
?
!
Aus: Schneider, K. (2003): SQM congress 2003,
Köln, SQS
Notes: Manche der Entgegnungen bekräftigen eher die kritische Frage, zeigen aber auch Hinweise, was man tun kann.

## Slide 31: On-Site Customer
Auf diese Person können wir nicht verzichten!
Mehrere GBs sind beteiligt - es gibt nicht den Kunden!
Eine Person kann nicht alle GBs im Detail kennen
Um Fehler zu vermeiden, ist viel Abstimmung nötig
Verliert der On-site Customer nicht die GB-Bodenhaftung?
Jeder GB-Vertreter wird seinen Bereich bevorzugen
Vollzeit ist selten
  Teilweise reicht Telefon-Verfügbarkeit
  Customer Proxy erwägen! (unten)
Sie müssen aber einen benennen!
  (kann später wechseln)
Muss er/sie auch nicht!
  Änderungen sind möglich - Fehler erlaubt
  Wichtig ist Fähigkeit zu entscheiden - ohne Abstimmung
Kann passieren!
  In sehr langen Projekten: auswechseln
Customer proxy Konzept
  Produktmanager „spielt“ den Kunden
?
!
Aus: Schneider, K. (2003): SQM congress 2003,
Köln, SQS

## Slide 32: „Customer Proxy“ Konzept
Entwickler „spielt Kunde“
  gute Kenntnis des Anwendungsbereichs
  intensiver Kontakt mit Entwicklern
  nimmt an Abstimmungen der Teil-Kunden teil
Wichtig
  schnelle Entscheidungen durch eine Person
  falsche Entscheidungen später revidierbar
  das haben wir in der Praxis gesehen und selbst gemacht: es funktioniert!
GB 1
Entwickler Team
GB 2
GB 3
Abstimmung der Teil-Kunden
CP
PL
Auftraggeber
Auftragnehmer
Aus: Schneider, K. (2003): SQM congress 2003, Köln, SQS
Notes: Der Customer Proxy spielt genau die gleiche Rolle wie der OnSite-Customer, nur dass er aus dem Lager der Entwickler kommt. Auch er muss sich in Abstimmungen auf der Kundenseite begeben, wie es sonst der OnSite-Customer getan hätte.

## Slide 33: QM, Dokumentation (etc.) und interne Regeln
Software ohne Doku ist nutzlos
Entwicklerteams verändern sich: ohne techn. Doku sind wir verloren
QM-Handbücher etc. verlangen viele Dokumente, Reviews, Aktivitäten
  sollen wir das alles wieder aufgeben?
  oder brauchen wir 2-Klassen-System?
Können agile Techniken sich an diese Regeln halten und doch agil bleiben?
Stimmt!
  Wenn Sie sie brauchen, bestellen Sie sie (und zahlen dafür)
Wirklich?
  Trotz generierter/eingebetteter Doku?
  Falls wirklich: verlangen+Agilität verlieren!
Vier-stufiger Ansatz
  1 Was man schon tut auf die Regeln abbilden
  2 QM-Abteilung beteiligen
  3 Verhandeln über das, was noch „fehlt“
  4 Mit QM eine agile Variante für QM bauen
Nicht, wenn man alles übernimmt
  Das wäre Zauberei
  Travel light: wenig Wirksames aufgeben
  Alle agilen Qualiäts-Aspekte bewahren
?
!
Schneider, K. (2003): SQM congress 2003, Köln, SQS

## Slide 36
Notes: 36

## Slide 37: Thanks! (…and optional further reading)
Winston W. Royce: Managing the Development of Large Software Systems. In: Proceedings of IEEE WESCON, pages 1-9, 1970
Kent Beck: Extreme Programming Explained. Addison-Wesley, 2000
Ken Schwaber and Mike Beedle: Agile Software Development with Scrum, Prentice Hall, 2002